Erstellung eines Digital Health Twin, DHT, der sich basierend auf den eingegebenen Gesundheitsdaten eines Nutzers dynamisch anpasst und diese Anpassungen sowohl in physiologischen, biochemischen und psychologischen Simulationen als auch visuell darstellt.

### Roadmap zur Erstellung des Digital Health Twins (DHT)
#### 1. Projektplanung und Zielsetzung
- Ziele:
  - Gesundheitsavatar: Der DHT dient als digitales Gesundheitsmodell des Nutzers. Ziel ist es, dass dieses Modell in seiner finalen Entwicklungsstufe auf eingegebene Daten so reagiert, wie es der Nutzer in der realen Welt tun würde – etwa auf die Verabreichung von Medikamenten. In diesem Szenario könnte der DHT mehrere Instanzen von sich selbst erzeugen, um unterschiedliche Szenarien zu simulieren und potenzielle Nebenwirkungen auf die Medikamenteneinnahme zu analysieren.
  - Gesundheitsguide: Der Digital Health Twin (DHT) soll eine datenbankgestützte Vorhersagemodellierung ermöglichen, die auf der Analyse von eingegebenen oder importierten medizinischen Daten basiert. Basierend auf diesen Daten soll der DHT in der Lage sein, Prognosen über potenziell zukünftige Krankheitsentwicklungen zu erstellen. Hierfür werden die relevanten Parameter in der Datenbank mit hinterlegten, evidenzbasierten Gesundheitsdaten und medizinischen Guidelines verknüpft, um Risikofaktoren zu identifizieren.
    Zusätzlich wird der DHT proaktive Maßnahmen vorschlagen, die auf der Analyse der eingegebenen Daten basieren. Diese Maßnahmen sollen in der Datenbank als therapeutische Empfehlungen und präventive Maßnahmen organisiert und mit den individuellen Gesundheitsdaten des Nutzers in Verbindung gebracht werden, um personalisierte Handlungsempfehlungen zu generieren.
- Technologien auswählen: Wähle geeignete Technologien und Tools für die Entwicklung aus.
- Ressourcen sammeln: Suche nach verlässlichen Quellen für physiologische und biochemische Standarddaten, die als Grundlage für die Simulation dienen sollen.
#### 2. Implementierung der Basisfunktionalitäten des DHT (3-4 Wochen)
- 2.1 Initiale Datenbeschaffung und Modellierung (1 Woche)
  - Physiologische Standarddaten: Recherchiere und implementiere die grundlegenden physiologischen und biochemischen Daten, die als Ausgangspunkt für den DHT dienen.
  - Datenbanken und Modelle: Erstelle eine Datenbank, die diese Standardwerte speichert, und entwickle erste einfache Modelle, um die Funktionen des DHT zu simulieren.
  - Tools: Python (für die Datensammlung und -analyse), Firebase (für Datenbanken).
- 2.2 Erstellung des initialen DHT (1-2 Wochen)
  - Standard-DHT-Profil: Implementiere ein Standardprofil, das für alle Benutzer bei der Erstanmeldung erstellt wird.
  - Algorithmen für die Anpassung: Entwickle Algorithmen, die den DHT basierend auf Benutzereingaben dynamisch anpassen (z.B. Herzfrequenz, Blutdruck).
  - Tools: Python, TensorFlow (für die Modellierung und Simulation der physiologischen Funktionen).
#### 3. Visualisierung des DHT (4-6 Wochen)
- 3.1 Entwicklung der visuellen Repräsentation (2 Wochen)
  - Grafische Darstellung: Entwickle eine visuelle Repräsentation des DHT, die sich basierend auf den physiologischen Anpassungen verändert.
  - Design Tools: Blender oder Unity (für die 3D-Modellierung und Animation), Adobe Photoshop (für 2D-Grafiken).
  - Integration: Verbinde die visuellen Elemente mit den Simulationsergebnissen, sodass die Veränderungen im DHT visuell dargestellt werden können.
- 3.2 Implementierung der dynamischen Visualisierung (2-4 Wochen)
  - Grafikanpassungen: Entwickle Mechanismen, die die visuellen Darstellungen in Echtzeit basierend auf den Benutzereingaben anpassen.
  - Tools: Unity, SwiftUI (für iOS-Entwicklung), Firebase (für die Speicherung und den Abruf von Nutzerdaten).
#### 4. Integration der Eingabemöglichkeiten für den Benutzer (2-3 Wochen)
- 4.1 Entwicklung der Benutzeroberfläche (1-2 Wochen)
  - Benutzerregistrierung und -anmeldung: Implementiere die Benutzeroberfläche für die Eingabe der persönlichen Gesundheitsdaten.
  - Datenintegration: Stelle sicher, dass die Benutzereingaben korrekt in das DHT-Modell integriert werden.
  - Tools: SwiftUI (für iOS), Firebase Authentication (für Benutzeranmeldung).
- 4.2 Anpassung des DHT basierend auf Benutzereingaben (1 Woche)
  - Live-Anpassung: Entwickle Mechanismen, die den DHT basierend auf den Benutzereingaben in Echtzeit anpassen.
  - Tools: Python (für die Logik), Firebase (für Echtzeit-Daten).
#### 5. Testen und Verfeinern des Prototyps (2-3 Wochen)
- 5.1 Usability Testing (1-2 Wochen)
  - Nutzerfeedback sammeln: Teste den Prototypen mit echten Nutzern und sammle Feedback.
  - Fehlerbehebung: Behebe eventuelle Bugs und verbessere die Benutzererfahrung.
  - Tools: Firebase Test Lab, SwiftUI.
- 5.2 Iterative Verbesserungen (1 Woche)
  - Feinschliff: Nimm basierend auf dem Feedback Anpassungen vor und verbessere die Simulation und Visualisierung des DHT.
  - Tools: Die gleichen wie oben, je nach Bedarf.
#### 6. Vorbereitung des App-Launches (1 Woche)
- 6.1 Veröffentlichung auf den Plattformen
  - Launch vorbereiten: Bereite den Launch der App im App Store und Google Play Store vor.
  - Marketing und Dokumentation: Erstelle eine Kurzdokumentation und Marketingmaterialien, um den Launch zu begleiten.
  - Tools: Xcode (für iOS), Android Studio (falls geplant).